软 件 测 试 报 告

| 测试名称 | E02-2.0.2.23092801生产镜像测试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属项目 | 慧网 | 所属模块 | V-BOX |
| 报告编号 | RT21156_R1194 _20231021001 |  |  |
| 文档版本 | V1.0 |  |  |
| 编写人员 | 梁月莹 | 编写日期 | 2023-10-21 |
| 审核人员 | 陶艳杰 | 审批日期 | 2023-10-21 |

目录

1 概述	2

1.1 测试目的	2

1.2 测试软硬件环境	2

1.3 测试信息	3

2 测试方法和测试执行过程	4

2.1 测试方法	4

2.2 测试过程	5

3 测试结论	7

3.1 基本结论	7

3.2 问题统计	7

3.3 遗留问题说明：	7

概述

测试目的

- E-4GV(RK)盒子固件推出i2t系列E02-2.0.2.23092801版本的测试，测试在该盒子使用该版本镜像能够正常刷机、生产镜像刷机后的接入外设后执行出厂程序测试是否能通过,以及各个平台上基础功能、驱动下发与通讯是否正常。

测试软硬件环境

文件信息：文件大小及MD5值均为固件的信息。

| 文件路径 | 版本 | 大小 | MD5 |
| --- | --- | --- | --- |
| \\192.168.11.20\hmi软件镜像\rk3308b(V1.0)\Linux_Vbox\e4gvbox_20231021153436.zip | E02-2.0.2.23092801 | 44,473,523 字节 | b24772a43fc578e00a2baf47d3264e1b |
| \\192.168.53.13\上位机打包软件\vbox\Tools\VBox量产工具231017.zip | Ver 5.0.0 | 11,382,174 字节 | 994203276bde1fb1b580f1e514fa34b6 |

其他软硬件测试环境：

| 软硬件 | 版本 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慧网内网网址：http://innertest2.vnet.v-iec.cn/index.html# | —— | —— | —— |
| 云商内网网址：http://192.168.45.204:58080/login.html | —— | —— | —— |
| 企智云内网网址：http://192.168.45.243:20035/#/loginer?redirect=/ | —— | —— | —— |
| Windows10 | 专业版 | 64位 | 2 |
| 谷歌浏览器 | 116.0.5845.188 | —— | 2 |
| V-NET Client | Release build 2023-03-23 V3.0.37 | —— | 2 |
| V-Cloud Client | Release build 2023-03-23 V3.0.37 | —— | 1 |
| V-Ice Client | Release build 2023-03-23 V3.0.37 | —— | 1 |
| 盒子生产测试程序 | Release Build 2022-05-18 V1.1.33 | —— | 2 |
| 盒子刷机器码工具 | Ver 5.0.0 | —— | 1 |
| 盒子下载工具 | Ver 1.0.0 | —— | 1 |
| 盒子型号 | E-4GV(RK) | —— | 4 |

测试信息

| 版本 | 提测人员 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 提测次数 | 测试人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盒子生产固件测试 | 陈宗梨 | 2023-08-22 | 2023-09-14 | 1 | 梁月莹、谢诗婷、杨钰霜 |
| 盒子固件测试第二轮 | 陈宗梨 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 1 | 梁月莹、谢诗婷 |
| ICT回归盒子第三轮测试 | 陈宗梨 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 1 | 梁月莹、谢诗婷 |
| RK盒子出厂固件问题测试 | 陈宗梨 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 1 | 谢诗婷、梁月莹 |

测试方法和测试执行过程

测试方法

根据研发提交的测试申请单来设计测试用例，并进行测试：

- 出厂外设测试，接上所有外设后，更新时间后再全部测试，预期一次测试成功

- 刷机成功后，盒子的闪灯、蜂鸣与预期一致

- 使用默认联网方式，联网正常，正确显示网络信息

- 测试无模式下连接慧网服务器，以及通过更改后连接企智云、云商服务器正常

- 进后台删除/wecon/update/version后，按复位，预期复位到出厂版本

- 测试慧网、云商、企智云的基础功能，预期运行正常

- 测试慧网、云商、企智云平台下驱动下发与通讯，预期正常

- 刷机时长

- 开始计时标识：使用FactoryTool点击启动后，结束计时标识：走马灯轮闪，时长不超过：E-4GV（RK):35s（生产镜像文件大小47.9 MB）

- 刷机结束后，第一次启动盒子，生产测试程序首次识别时间。开始计时标识：上电时间；结束计时标识：获取到状态时间；时长不超过：E-4G（rk）:10s

测试过程

| 序号 | 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷机 | 刷机时长与刷机后生产测试程序软件识别到盒子的时长 | 通过 | - 该版本的镜像刷机刷机时长平均比之前版本快5s；生产测试识别时间快25s |
| 2 | 生产测试程序 | 刷机成功后，生产测试项与外接口 | 通过 |  |
| 3 | 网络模块 | 慧网、云商、企智云服务器连接 | 通过 |  |
| 4 | 平台基本功能 | 慧网、云商、企智云平台实时、报警、历史、脚本、通讯功能 | 通过 |  |
| 5 | 穿透测试 | 慧网、云商、气质云平台plc穿透与vpn穿透 | 通过 |  |
| 6 | 无模式测试 | 无模式下能连接慧网服务器 | 通过 |  |
| 7 | 复位测试 | 复位到出厂版本 | 通过 |  |
| 8 | 驱动下发测试 | 慧网、云商、企智云平台驱动下发 | 通过 |  |
| 9 | 通讯抽测 | 慧网、云商、企智云平台通讯测试 | 通过 |  |
| 10 | 盒子灯测试 | Pr灯、link灯、com灯、net灯 | 通过 |  |
| 11 | 旧盒子兼容 | 旧盒子驱动下发是否会受影响测试 | 通过 |  |
| 12 | 在线升级 | 慧网在线升级查看设备端是否正常响应 | 通过 |  |
| 13 | 刷机器码工具测试 | 新盒子与旧盒子刷机器码是否正常 | 通过 |  |
| 14 | 生产测试 | 生产测试程序模式切换测试与工装自动测试验证 | 通过 |  |

测试结论

基本结论

| 结论项 | 描述 |
| --- | --- |
| 结论说明 | 无测试未通过项 |
| 结论分析 | 无测试未通过项，故允许发布。 |
| 附件 | http://192.168.11.118:7777/redmine/issues/47397 http://192.168.11.118:7777/redmine/issues/47624 http://192.168.11.118:7777/redmine/issues/47962 http://192.168.11.118:7777/redmine/issues/48998 |
| 是否发布 | 是 |

问题统计

问题等级统计表

|  | 问题总数 | 致命问题 | 严重问题 | 一般问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 47 | 2 | 1 | 44 | 0 |
| 百分比 | 100% | 4.25% | 2.13% | 93.62% | 0% |

遗留问题说明：

  - 无